…………………………………..…………………	Krosno, dnia 20.07.2011 r.

(pieczęć jednostki organizacyjnej)

Znak sprawy EZ/214/87/2011

www.krosno.med.pl

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

| Przedmiot zamówienia: | Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wymianę urządzeń dźwigowych z dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów, zamontowanych w budynku E /łącznik/ Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, (jeżeli będzie wymagana) oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zapytanie Ofertowego w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie”. |
| --- | --- |
| Termin realizacji zamówienia: | Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie nie dłuższym niż 55 dni licząc od dnia zawarcia umowy (potwierdzonego podpisaniem wstępnego protokołu odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej) |
| Okres gwarancji: | Wykonawca udziela gwarancji jakości na opracowywaną dokumentację. Okres gwarancji biegnie od dnia przekazania dokumentacji do dnia dobiegnięcia końca okresu, na który wykonawca udziela gwarancji jakości wykonania robót budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej. |
| Warunki udziału w postępowaniu | W zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawca złoży: a) Wykaz wykonanych usług w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. wykazanie się wykonaniem przynajmniej jednej dokumentacji projektowej na wymianę lub modernizację urządzeń dźwigowych osobowych i towarowych w obiektach służby zdrowia o wartości kosztorysowej minimum 300 000 zł netto. Referencje na dźwigi osobowe i towarowe mogą być oddzielnie, lecz kwota łączna nie może być niższa niż 300 000 zł netto. b) Dokumenty potwierdzające, że usługi wskazane w a) zostały wykonane należycie. |
| Miejsce wykonania zamówienia: | Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57 |
| Miejsce i termin złożenia oferty: | Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275 Termin złożenia oferty do: 27.07.2011 r. do godz. 10:00 |
| Termin otwarcia ofert: | 27.07.2011 r. godz. 10:20 |
| Możliwości zmiany umowy | Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W szczególności dopuszczalne są zmiany: korzystne dla Zamawiającego w tym, przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z treści oferty bądź szerszy zakres zobowiązania wykonawcy lub kształtujące w sposób korzystniejszy niż wynikało by to z treści oferty sposób zapłaty za udzielone zamówienie, w szczególności w ratach zamiast jednorazowej płatności lub w większej ich liczbie, bądź przewidujące dłuższy termin zapłaty. ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia na etapie realizacji umowy, w przypadku nie pozyskania przez Zamawiającego środków z zewnętrznych źródeł finansowania i związanych z tym zmian wynagrodzenia wykonawcy. ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia na etapie realizacji umowy, gdy w toku realizacji Umowy Strony zgodnie ustalą, iż pewne roboty (usługi) nie będą wykonywane lub będą wykonywane w mniejszym obmiarze albo, że pewne urządzenia lub materiały nie będą dostarczane lub będą dostarczane w mniejszej niż pierwotnie ustalona ilości d) przewidujące dłuższy termin wykonania zamówienia na skutek obiektywnych okoliczności których nie można było przewidzieć jak: Działanie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym umową terminie. Strony przyjmują do zastosowania w niniejszej umowie następującą definicję siły wyższej: „Siła wyższa to zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych do stron, które zasadniczo i istotnie utrudniając wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.” przewidujące dostawy równoważne w nowszej i oczywiście lepszej technologicznie ich wersji, bądź te same dostawy w innym opakowaniu jeżeli w obydwu przypadkach nie prowadzi to do zwiększenia ceny, Zmiana stawki podatku VAT Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań. Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy z przyczyn technicznych, organizacyjnych, pogodowych i/lub sanitarno-epidemiologicznych niemożliwe jest przekazanie w odpowiednim terminie całości bądź części placu budowy Wykonawcy robót budowlanych. Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku, opóźnienia się terminu wydania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub innej wymaganej decyzji administracyjnej |
| Warunki płatności: | Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury na podane przez Wykonawcę konto. Dalsze warunki płatności reguluje § 4 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. |
| Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia | Zamawiający informuje, że w ramach odrębnego zadania wykonywana będzie dobudowa dwóch szybów windowych w łączniku „E” na potrzeby bloku operacyjnego. W/w fakt Wykonawca winien uwzględnić w wykonywanej przez siebie dokumentacji |
| Inne szczególne warunki: | 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena (waga kryterium – 100% cena) |
| Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: | w sprawach merytorycznych – mgr Edyta Prajsnar , tel. -13 43 78 208 w sprawach formalnych(proceduralnych) –z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – mgr Daniel Nowak tel. 13 43 78 497 |
| Wymogi formalne: | Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa. |

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem : „Oferta – Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – wymiana dźwigów osobowych i towarowych -EZ/214/ 87/2011” Nie otwierać w sekretariacie.

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – Wykaz urządzeń dźwigowych

Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych usług

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej