Załącznik nr 2 do umowy – harmonogram realizacji prac

| Nr etapu | Front robót – miejsce realizacji prac | Termin realizacji prac |
| --- | --- | --- |
| I | poziom +2 budynku D+Apteka – część od połowy odległości pomiędzy osiami 14D a 15D (od połowy klatki schodowej) do osi 22D (z wyłączaniem odcinka korytarza przy poradni Ginekologiczno-położniczej) | od dnia 01.07.2017 do 09.07.2017r. |
| II | poziom +2 budynku D+Apteka – 1/2 części powierzchni posadzki od połowy odległości pomiędzy osiami 14D a 15D (od połowy klatki schodowej) do osi 18D (odcinek korytarza przy poradni Ginekologiczno-położniczej) | od dnia 15.07.2017 do 18.07.2017r. |
| III | poziom +2 budynku D+Apteka – część od osi 10D do od połowy odległości pomiędzy osiami14D a 15D (od połowy klatki schodowej) | od dnia 15.07.2017 do 23.07.2017r. |
| IV | poziom +2 budynku D+Apteka – część od osi 6D/7D do osi 10D | od dnia 22.07.2017 do 30.07.2017r. |
| V | poziom +2 budynku D+Apteka – część od osi 4D do osi 6D/7D | od dnia 29.07.2017 do 06.08.2017r. |
| VI | poziom +2 budynku D+Apteka – część od osi 1D do osi 4D | od dnia 05.08.2017 do 13.08.2017r. |
| VII | poziom +1 budynku D+Apteka | od dnia 12.08.2017 do 27.08.2017r. |